AITHERA

Asistente Personal IA

FASE 4b — V0.7.1

Email Assistant Refactor

Bugs criticos · UI completa · Captura de urgentes · Patron AMD GAIA

| Version objetivo | Aithera V0.7.1 |
| --- | --- |
| Prerrequisito | V0.7.0 completada (Email + Calendar con OAuth funcionando) |
| Impacto | Bugfix + mejora UI + arquitectura de deteccion de emails |
| Sesiones estimadas | 2-3 (Oleada 1: sin riesgo / Oleada 2: bajo riesgo / Oleada 3: medio) |
| Documento anterior | Fase_4_Email_Calendar_V06.md |
| Documento siguiente | Fase_5_Clients_Telegram_Web_V08.md |
| Fecha de analisis | Julio 2026 |
| Preparado por | Claude Cowork — basado en auditoria real del codigo |

IMPORTANTE: Este documento esta basado en una auditoria del codigo real (email_assistant.py 1888 lineas + EmailAssistant.tsx 51KB). Cada bug y solucion esta referenciado con numeros de linea exactos. No implementar nada sin leer CLAUDE.md primero.

# 1. Contexto y estado actual

V0.7.0 implemento el Email Assistant completo: OAuth Google, inbox, drafts, envio, auto-reply rules, deteccion de reuniones con IA, gestion del calendario y dashboard de actividad. La implementacion existe y funciona — pero tiene dos bugs criticos que degradan severamente la experiencia de usuario, mas varios problemas arquitectonicos que deben corregirse antes de crecer hacia V0.8.

## 1.1 Bugs criticos confirmados

### Bug 1 — Toast sin contexto tras "Procesar inbox"

Ubicacion: EmailAssistant.tsx, lineas 348-354

Cuando el usuario pulsa "Procesar inbox ahora", el sistema escanea hasta 30 emails, aplica reglas, detecta reuniones y genera respuestas. Al terminar, el toast que aparece dice unicamente:

"Procesados 5 emails: 1 enviados, 0 borradores, 1 alertas, 0 reuniones, 3 omitidos."

El problema: el toast es puramente numerico. Si hay "1 alerta", el usuario no sabe de quien ni sobre que. Tiene que ir manualmente al dashboard a buscarla. La UI registra el sender y el subject en EmailActivityLog, pero no los expone en el toast.

Causa: El endpoint /process-inbox devuelve {processed: [...], count: N} pero los items del array no incluyen el ID de la entrada en EmailActivityLog. El frontend no puede construir un toast contextual porque no sabe que entradas se crearon.

### Bug 2 — Emails "urgent" clasificados por la IA pero invisibles en el dashboard

Ubicacion backend: email_tool.py lineas 633-635, email_assistant.py linea 1406

La funcion classify_email() del EmailTool clasifica cada email en 5 categorias: meeting, urgent, follow_up, informational, spam. La categoria 'urgent' esta definida como: 'requiere accion inmediata pero NO es una reunion'.

El flujo real es:

- /process-inbox (boton principal) solo procesa emails que matchean una auto-reply rule configurada.

- Si un email urgente viene de un sender SIN regla configurada → se anota como 'skipped' y no genera ninguna entrada en EmailActivityLog.

- /process-meetings si clasifica por urgent (linea 1406), pero este endpoint NO esta vinculado al boton 'Procesar inbox ahora' de la UI.

- Resultado: emails urgentes de contactos sin regla desaparecen silenciosamente. Nunca llegan al dashboard.

Causa raiz: /process-inbox llama a detect_meeting_proposal() (detecta si propone reunion) pero NO llama a classify_email() para emails que no matchean ninguna regla. El LLM triage de /process-meetings existe pero no esta integrado en el flujo principal.

## 1.2 Problemas adicionales identificados

| # | Problema | Severidad | Ubicacion |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Reglas muestran campos legacy (matching/pattern) en vez de sender_emails/sender_domains | Media | EmailAssistant.tsx ~850-870 |
| 4 | Dashboard sin stat card ni filtro para 'urgentes' | Media | EmailAssistant.tsx ACTIVITY_FILTERS |
| 5 | Check de disponibilidad solo usa CalendarAvailability local, NO Google Calendar | Media | email_assistant.py ~593-606 |
| 6 | Logica de deteccion de reuniones duplicada en /process-inbox y /process-meetings | Media | email_assistant.py 400-1100 y 1380-1570 |
| 7 | Half-open intervals inconsistentes: en /process-meetings hay un bloque sin filtro de hora | Baja | email_assistant.py ~1462 |
| 8 | Toast no tiene boton 'Ver dashboard' como call-to-action | Baja | EmailAssistant.tsx |

## 1.3 Lo que funciona bien y NO se debe tocar

- OAuth Google completo: flujo de credenciales, token, refresh automatico.

- EmailActivityLog: el modelo de datos es correcto. Los endpoints GET/POST/DELETE del dashboard funcionan.

- MeetingProposal: el workflow de propuestas/contrapropuestas/confirmaciones es correcto.

- CalendarAvailability: los bloques de disponibilidad manual funcionan.

- Auto-reply rules CRUD: crear, editar, activar/desactivar funciona.

- detect_meeting_proposal() y generate_meeting_reschedule_reply(): logica de IA correcta.

- Validacion de confirm=true antes de enviar emails: mecanismo de seguridad intacto.

# 2. Arquitectura recomendada (Opcion A — patron AMD GAIA)

El informe de investigacion previo evaluo 3 patrones: AMD GAIA, LangGraph y Gmail Toolkit. Para el contexto de Aithera, la Opcion A (adoptar el patron AMD GAIA sin reescribir la arquitectura) es la correcta:

| Criterio | Opcion A: AMD GAIA | Opcion B: LangGraph | Opcion C: Reescritura |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo de romper V0.7.0 | Ninguno — refactor interno | Medio — nueva orquestacion | Alto — reescritura total |
| Coste de desarrollo | 1-2 sesiones | 3-5 sesiones | 1-2 semanas |
| Resuelve bugs 1 y 2 | Si, directamente | Si, con refactor | Si, pero tarde |
| Compatibilidad con roadmap | Perfecta — evoluciona V0.7.x | Compatible — requiere V0.8 | Rompe fases planificadas |
| Lineas de codigo nuevas | ~200 (bugfixes + shim) | ~800+ (StateGraph) | Miles |
| Alineacion con principios Aithera | Total (evolucion, no reescritura) | Parcial | Viola principio 2 |

## 2.1 Principios del patron GAIA aplicados a Aithera

El proyecto AMD GAIA (github.com/amd/gaia) implementa exactamente el flujo que necesita Aithera. Sus patrones clave, adaptados:

### MeetingDetection dataclass frozen

En vez de devolver dicts arbitrarios, detect_meeting_proposal() devuelve una dataclass tipada:

@dataclasses.dataclass(frozen=True)

class MeetingDetection:

is_meeting_request: bool

confidence: str  # 'high' | 'low' | 'none'

signals: list[str]

reason: str

datetime_iso: str | None = None

### Deteccion en dos etapas: heuristica determinista + LLM

La deteccion actual llama siempre a la IA. El patron GAIA separa:

- Heuristica rapida (sin LLM): keywords like 'are you free', 'schedule a call', 'let's meet', 'set up a meeting', regex de patrones fecha/hora. Si confidence='high' por heuristica, se salta el LLM (ahorro de tokens, menor latencia).

- LLM triage (solo si heuristica es ambigua): clasifica con IA, fail-loud (propaga error, no asume 'no es reunion').

### detect_calendar_conflicts(start, end) separado

La logica de disponibilidad esta actualmente incrustada en el loop de /process-inbox. Se extrae como funcion pura:

def detect_calendar_conflicts(start: datetime, end: datetime) -> bool:

# Half-open interval: [start, end)

# Back-to-back meetings NO son conflicto

# Solapamiento real SI es conflicto

Nota importante del patron GAIA: los intervalos deben ser half-open [start, end). El codigo actual en /process-inbox usa correctamente `hour_start <= proposed_dt.hour < hour_end` pero en /process-meetings hay un bloque que usa solo `b.status in {"unavailable", "busy"}` sin filtrar por hora (Bug 7). La funcion pura elimina esta inconsistencia.

### Fail-loud en calendar backend

Si CalendarTool.find_free_slots falla, el sistema debe propagar el error, NO asumir 'libre'. El codigo actual ya tiene este comportamiento en su mayoria, pero hay un placeholder comentado (email_assistant.py ~1462: `cal_tool_result = ... # placeholder`) que indica codigo incompleto.

# 3. Plan de implementacion — 3 oleadas

Las oleadas son independientes y cada una deja la app funcionando. Implementar en orden.

## OLEADA 1 — UI pulida (sin tocar backend)

| Riesgo | Ninguno — solo frontend |
| --- | --- |
| Tiempo estimado | 1 sesion Claude Code |
| Archivos afectados | frontend/src/pages/EmailAssistant.tsx (unico) |
| Commit de cierre | feat(ui): email-assistant polish V0.7.1 oleada-1 |

### Tarea 1.1 — Toast contextual post-processInbox

Archivo: EmailAssistant.tsx

Problema: el toast es numerico. Solucion: extraer los items de alerta/reunion del array processed y construir un mensaje con subjects.

Cambio en processInbox() (sustituir el setMsg existente):

const alertItems = r.processed.filter(p => p.alert || p.action_taken === 'alerta_solo');

const meetingItems = r.processed.filter(p => p.is_meeting);

const sentItems = r.processed.filter(p => p.sent || p.action_taken === 'respuesta_enviada');

let toastText = `Procesados ${r.count} emails.`;

if (sentItems.length > 0) toastText += ` ${sentItems.length} enviados.`;

if (alertItems.length > 0) {

const subjects = alertItems.slice(0, 2).map(i => `"${i.subject || '?'}"`).join(', ');

toastText += ` ${alertItems.length} alerta(s): ${subjects}.`;

}

if (meetingItems.length > 0) {

const subjects = meetingItems.slice(0, 2).map(i => `"${i.subject || '?'}"`).join(', ');

toastText += ` ${meetingItems.length} reunion(es): ${subjects}.`;

}

setMsg({ kind: 'ok', text: toastText });

### Tarea 1.2 — Añadir filtro y stat card "Urgentes"

Archivo: EmailAssistant.tsx

Anadir 'urgent' a la lista ACTIVITY_FILTERS:

{ id: 'urgent', label: 'Urgentes', color: 'orange' },

Anadir a ACTIVITY_VISUAL:

urgent: { bg: 'bg-orange-500/10', ring: 'ring-orange-500/30', text: 'text-orange-300',

icon: '!', label: 'Urgente' },

Anadir stat card para urgentes en la grid de cards (junto a Enviados/Borradores/Alertas/Reuniones). Usar color naranja. El campo en activityStats sera: `activityStats.urgent?.total || 0`.

Nota: en el backend, la funcion activity_stats() ya construye dinamicamente stats para cualquier action_type que exista en la BD (colecciones Counter). El action_type 'urgent' funcionara automaticamente una vez se genere desde el backend (Oleada 2).

### Tarea 1.3 — Fix visualizacion de reglas

Archivo: EmailAssistant.tsx

En la lista de reglas, el render actual muestra rule.matching y rule.pattern (campos legacy). Debe mostrar sender_emails y sender_domains (los nuevos campos usados realmente). Localizar el bloque que hace:

<p className="text-[11px] text-ink-dim mt-0.5">

{rule.matching ? MATCHING_LABELS[rule.matching] : ''} {rule.pattern && ...}

</p>

Reemplazar por:

const emailsStr = (rule.sender_emails || []).join(', ');

const domainsStr = (rule.sender_domains || []).join(', ');

<p className="text-[11px] text-ink-dim mt-0.5">

{emailsStr && <span>Emails: {emailsStr}</span>}

{domainsStr && <span> | Dominios: {domainsStr}</span>}

{!emailsStr && !domainsStr && rule.pattern && <span>{rule.pattern}</span>}

</p>

### Tarea 1.4 — Boton "Ver dashboard" en toast

El toast de proceso debe incluir un call-to-action para bajar al dashboard cuando hay alertas o reuniones. El msg state actual es solo string. Extenderlo a incluir un boton de accion o, alternativa mas simple, cambiar el setMsg a mostrar el texto con un link interno al section del dashboard.

Alternativa simple (sin refactorizar el state): al final del toast, si hay alertas, anadir el texto '→ Revisa el dashboard.' El dashboard ya es visible en la misma pagina al hacer scroll.

### Tarea 1.5 — Reordenar secciones y mejorar jerarquia visual

Orden actual: Status Google → Dashboard actividad → Procesar inbox → Reglas → Test → Propuestas.

Orden propuesto (sin cambiar logica):

- Status de conexion (reducido a un banner compacto, no ocupa tanto espacio cuando esta conectado)

- Procesar inbox (call-to-action principal — lo que el usuario quiere hacer primero)

- Dashboard de actividad (resultados de lo que se proceso)

- Propuestas de reunion (estado de las reuniones detectadas)

- Reglas de auto-respuesta (configuracion)

- Test de regla (herramienta de debug)

Cuando Google esta conectado, el bloque de Status debe colapsar a un banner de 1 linea ('Conectado como user@gmail.com [Desconectar]') para no dominar la vista.

Las tareas 1.3, 1.4 y 1.5 son mejoras UI de bajo riesgo. La tarea 1.1 y 1.2 son correcciones de bugs. Implementar todas juntas en la misma sesion.

### Checkpoint Oleada 1 — verificar antes de commit

- El toast post-processInbox muestra subjects de alertas/reuniones, no solo contadores.

- El dashboard tiene 5 stat cards (Enviados / Borradores / Alertas / Urgentes / Reuniones).

- Las reglas muestran sender_emails y sender_domains en su tarjeta.

- La pagina abre con 'Procesar inbox' visible antes del dashboard.

- El status de Google conectado ocupa una sola linea compacta.

## OLEADA 2 — Backend: capturar emails urgentes

| Riesgo | Bajo — solo se anade logica nueva, no se modifica la existente |
| --- | --- |
| Tiempo estimado | 1 sesion Claude Code |
| Archivos afectados | email_assistant.py, email_tool.py |
| Migracion Alembic | NO necesaria — action_type es VARCHAR libre, no enum |
| Commit de cierre | feat(backend): email-urgent-capture V0.7.1 oleada-2 |

### Tarea 2.1 — Añadir clasificacion IA de urgentes en /process-inbox

Archivo: email_assistant.py

En el endpoint process_inbox(), despues del bloque que marca emails sin regla como 'skipped', anadir un segundo paso de clasificacion:

# NUEVO: clasificar emails sin regla para detectar urgentes

if not matched_rule:

# Clasificar con IA (solo si no hay regla que lo procese)

classify_result = await tool.execute('classify_email', {'email_id': mid})

if classify_result.get('success'):

category = classify_result['result']['classification'].get('category', 'informational')

if category == 'urgent':

log_activity(

action_type='urgent',

sender=sender,

subject=subject,

snippet=body[:300],

details={

'reason': classify_result['result']['classification'].get('reason', ''),

'category': category,

'no_rule_match': True,

},

email_id=mid,

)

processed.append({

'email_id': mid,

'subject': subject,

'sender': sender,

'action_taken': 'urgent_logged',

'alert': f'Email urgente de {sender_email}: {subject}',

})

continue

processed.append({'email_id': mid, 'subject': subject, 'sender': sender, 'skipped': 'no hay regla que matchee'})

continue

IMPORTANTE: este bloque va ANTES del continue existente del 'sin regla'. Es decir, reemplaza el bloque 'if not matched_rule: processed.append({...skipped...}) continue' por el bloque de arriba.

Atencion de rendimiento: classify_email() llama a la IA. Si se procesan 30 emails y 25 no tienen regla, son 25 llamadas extra al LLM. Para mitigarlo, se puede limitar la clasificacion a los primeros N emails sin regla (ej: max_no_rule_classif = 10) o usar la heuristica determinista de Oleada 3 como pre-filtro.

### Tarea 2.2 — /process-inbox devuelve IDs de entradas creadas

El endpoint debe enriquecer la respuesta con los IDs de EmailActivityLog generados, para que el toast frontend pueda construir mensajes con contexto.

Cambio en process_inbox(): en cada log_activity() capturar el ID de la entrada creada. Modificar log_activity() para devolver el ID:

def log_activity(...) -> int:  # devuelve el ID creado

...

db.add(entry)

db.commit()

return entry.id  # NUEVO

Y en cada llamada a log_activity() en process_inbox(), capturar el ID y anadirlo al item de processed:

activity_id = log_activity(action_type='alert', sender=sender, ...)

processed.append({

'email_id': mid,

'subject': subject,

'sender': sender,

'action_taken': '...',

'activity_id': activity_id,  # NUEVO

...

})

### Tarea 2.3 — Fix half-open interval en /process-meetings

Archivo: email_assistant.py, aprox. linea 1462

En el endpoint process_meetings(), hay un bloque de disponibilidad que usa solo `b.status in {"unavailable", "busy"}` sin filtrar por hora. Reemplazar:

# BUG: no filtra por hora

is_busy = any(b.status in {'unavailable', 'busy'} for b in day_blocks)

Por:

# FIX: half-open interval [hour_start, hour_end)

hour = proposed_dt.hour

is_busy = any(

b.status in {'unavailable', 'busy'} and b.hour_start <= hour < b.hour_end

for b in day_blocks

)

### Tarea 2.4 — Cross-check con Google Calendar en detect_calendar_conflicts

El check de disponibilidad actual solo consulta CalendarAvailability (tabla local de bloques manuales). Si el usuario tiene un evento en Google Calendar ese dia/hora, no se detecta como conflicto.

Añadir en la funcion que verifica disponibilidad (tanto en /process-inbox como en /process-meetings) una llamada opcional a CalendarTool.list_events() para el dia propuesto:

# Despues del check de CalendarAvailability:

if google_auth.is_connected() and not is_busy:

# Tambien comprobar Google Calendar

ct = _CalendarTool()

gcal_resp = await ct.execute('list_events', {

'days_ahead': 1,

'date_filter': proposed_dt.date().isoformat()

})

if gcal_resp.get('success'):

for ev in gcal_resp.get('result', {}).get('events', []):

ev_start = _parse_iso(ev.get('start', ''))

ev_end = _parse_iso(ev.get('end', ''))

if ev_start and ev_end:

# half-open [ev_start, ev_end)

if ev_start <= proposed_dt < ev_end:

is_busy = True

break

Si CalendarTool no tiene list_events con date_filter, usar days_ahead=1 y filtrar por fecha en Python. Si la llamada falla, fail-loud: propagar el error o usar solo CalendarAvailability local.

Verificar que CalendarTool.list_events() acepta date_filter antes de implementar. Si no existe, anadir el parametro o filtrar en Python post-llamada.

### Checkpoint Oleada 2 — verificar antes de commit

- POST /api/email/process-inbox clasifica emails sin regla y registra urgentes en EmailActivityLog.

- El endpoint devuelve activity_id en cada item del array processed.

- El toast frontend muestra subjects de urgentes: '2 urgentes: "Factura vencida", "Servidor caido"'.

- POST /api/email/process-meetings usa half-open interval correcto para la comprobacion de disponibilidad.

- Emails urgentes aparecen como entradas 'urgent' en el dashboard, con stat card naranja.

- Si Google Calendar tiene un evento en el momento propuesto, se detecta como conflicto.

## OLEADA 3 — Refactor arquitectonico (patron AMD GAIA)

| Riesgo | Medio — refactor de funciones criticas de deteccion |
| --- | --- |
| Tiempo estimado | 2 sesiones Claude Code |
| Archivos afectados | email_tool.py (deteccion), email_assistant.py (endpoint) |
| Prerequisito | Oleadas 1 y 2 completadas y en produccion |
| Commit de cierre | refactor(email): meeting-detection gaia-pattern V0.7.1 oleada-3 |

Esta oleada es un refactor, no un bugfix. Los bugs 1 y 2 ya estan corregidos con Oleadas 1 y 2. Esta oleada mejora la arquitectura para que el sistema sea mas predecible, testeable y barato en tokens.

### Tarea 3.1 — MeetingDetection dataclass frozen

Archivo: email_tool.py

Reemplazar el dict que devuelve detect_meeting_proposal() por una dataclass tipada:

import dataclasses

from typing import Literal

@dataclasses.dataclass(frozen=True)

class MeetingDetection:

is_meeting_request: bool

confidence: Literal['high', 'low', 'none']

signals: list[str]    # que keywords o patrones activaron la deteccion

reason: str           # explicacion legible

datetime_iso: str | None = None

method: Literal['heuristic', 'llm', 'none'] = 'none'

detect_meeting_proposal() pasa de devolver dict a devolver MeetingDetection. Actualizar todos los callsites en email_assistant.py que hacen detection.get('is_meeting_proposal') → detection.is_meeting_request, detection.get('datetime_iso') → detection.datetime_iso, etc.

### Tarea 3.2 — Separar heuristica determinista de LLM triage

Crear dos funciones en email_tool.py:

def _heuristic_meeting_detection(subject: str, body: str) -> MeetingDetection:

"""Deteccion determinista sin LLM. Rapida, 0 coste."""

HIGH_CONFIDENCE_PHRASES = [

'are you free', 'schedule a call', "let's meet", 'set up a meeting',

'invite you to', 'calendar invite', 'quieres quedar', 'organizamos una reunion',

'podemos llamar', 'te viene bien', 'tienes hueco',

]

text = (subject + ' ' + body).lower()

signals = [p for p in HIGH_CONFIDENCE_PHRASES if p in text]

# Tambien: patron de fecha/hora explicita

import re

if re.search(r'\b(lunes|martes|miercoles|jueves|viernes|\d{1,2}/\d{1,2}|\d+h|\d{2}:\d{2})\b', text):

signals.append('patron_fecha_hora')

if signals:

return MeetingDetection(True, 'high', signals, 'heuristica determinista', method='heuristic')

return MeetingDetection(False, 'none', [], 'sin senales de reunion', method='heuristic')

async def _llm_meeting_detection(subject: str, body: str) -> MeetingDetection:

"""Deteccion via LLM. Mas precisa para casos ambiguos."""

# (logica actual de detect_meeting_proposal)

...

La funcion detect_meeting_proposal() orquesta ambas:

async def detect_meeting_proposal(subject: str, body: str) -> MeetingDetection:

fast = _heuristic_meeting_detection(subject, body)

if fast.confidence == 'high':

return fast  # evitar llamada LLM si heuristica es segura

return await _llm_meeting_detection(subject, body)

### Tarea 3.3 — detect_calendar_conflicts() como funcion pura

Extraer la logica de comprobacion de conflictos como funcion independiente y testeable:

def detect_calendar_conflicts(

start: datetime,

end: datetime,

availability_blocks: list,   # lista de CalendarAvailability

google_events: list = None,  # lista de eventos de Google Calendar

) -> bool:

"""

Detecta si [start, end) tiene conflicto.

Half-open interval: back-to-back meetings NO son conflicto.

Solapamiento real SI es conflicto.

"""

# 1) Comprobar CalendarAvailability local

for block in availability_blocks:

if block.status in {'unavailable', 'busy'}:

block_start = datetime.combine(block.date.date(), time(block.hour_start))

block_end   = datetime.combine(block.date.date(), time(block.hour_end))

# Half-open: [block_start, block_end) vs [start, end)

if block_start < end and start < block_end:

return True

# 2) Comprobar eventos de Google Calendar

for ev in (google_events or []):

ev_start = _parse_iso(ev.get('start', ''))

ev_end   = _parse_iso(ev.get('end', ''))

if ev_start and ev_end:

if ev_start < end and start < ev_end:

return True

return False

### Tarea 3.4 — Tests unitarios

Crear backend/tests/test_email_assistant.py con los siguientes grupos de tests:

- test_heuristic_detection: 'let's meet' → high confidence, 'please check the docs' → none

- test_meeting_detection_dataclass: is frozen (no se puede modificar), tiene todos los campos

- test_detect_calendar_conflicts_halfopen: start=10:00, end=11:00, block=11:00-12:00 → NO conflicto (back-to-back OK)

- test_detect_calendar_conflicts_overlap: start=10:30, end=11:30, block=10:00-11:00 → SI conflicto

- test_detect_calendar_conflicts_exact: start=10:00, end=11:00, block=10:00-11:00 → SI conflicto

- test_detect_calendar_conflicts_google_events: evento GCal en 10:00-11:00, propuesta 10:30 → SI conflicto

Ejecutar tests:

cd backend && python -m pytest tests/test_email_assistant.py -v

### Checkpoint Oleada 3 — verificar antes de commit

- detect_meeting_proposal() devuelve MeetingDetection en vez de dict.

- Todos los callsites actualizados (no quedan .get('is_meeting_proposal')).

- Emails de alta confianza heuristica ('let's meet el martes a las 11') NO consumen tokens LLM.

- detect_calendar_conflicts() con 21 tests pasando.

- El tiempo de proceso del inbox es igual o menor que antes (heuristica elimina llamadas LLM para casos claros).

# 4. Deuda tecnica: plan para dividir el god-endpoint

email_assistant.py tiene 1888 lineas. Esta es la deuda tecnica mas critica del proyecto segun CLAUDE.md. NO se divide en esta fase (V0.7.1) para no aumentar el riesgo. Se documenta el plan para cuando se haga (recomendado antes de V0.9 Automation Engine).

| Modulo nuevo | Responsabilidad | Endpoints que se mueven |
| --- | --- | --- |
| email_auth.py | OAuth Google: credentials, start, disconnect, status | /auth/credentials, /auth/start, /auth (DELETE), /status |
| email_inbox.py | Lectura: inbox, email detalle, busqueda, summary | /inbox, /email/{id}, /search/query, /summary |
| email_compose.py | Escritura: drafts, envio confirmado | /draft, /send |
| email_auto_reply.py | Reglas CRUD + test + envio automatico | /auto-reply/rules (CRUD), /auto-reply/test, /auto-reply/send |
| email_processing.py | Procesamiento IA: process-inbox, process-meetings, check-confirmations, process-test | /process-inbox, /process-meetings, /check-confirmations, /process-test |
| email_activity.py | Dashboard: activity log, stats, read, delete | /activity, /activity/stats, /activity/{id}/read, etc. |
| email_proposals.py | Propuestas de reunion | /proposals, /proposals/{id} |

Cuando se haga el split, el fichero principal email_assistant.py se convierte en un re-exporter:

from app.api.endpoints.email_auth import router as auth_router

from app.api.endpoints.email_inbox import router as inbox_router

# etc.

Todos los routers se montan en main.py con el mismo prefijo /api/email. Los endpoints NO cambian de URL.

# 5. Resumen de archivos afectados por oleada

| Oleada | Archivo | Operacion | Que cambia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | frontend/src/pages/EmailAssistant.tsx | EDITAR | Toast contextual, filtro urgentes, fix reglas, reorden secciones |
| 2 | backend/app/api/endpoints/email_assistant.py | EDITAR | Clasificacion urgentes en /process-inbox, activity_id en respuesta, fix half-open, cross-check GCal |
| 2 | backend/app/api/endpoints/email_assistant.py | EDITAR | log_activity() devuelve int (ID) |
| 3 | backend/app/tools/email_tool.py | EDITAR | MeetingDetection dataclass, _heuristic_meeting_detection(), _llm_meeting_detection(), detect_meeting_proposal() orquestador |
| 3 | backend/app/api/endpoints/email_assistant.py | EDITAR | detect_calendar_conflicts() funcion pura, actualizar callsites a MeetingDetection |
| 3 | backend/tests/test_email_assistant.py | CREAR | Tests unitarios (21 tests) |

NO se crea ninguna migracion Alembic en esta fase. action_type en EmailActivityLog es VARCHAR libre. El nuevo valor 'urgent' no requiere cambios de esquema.

# 6. Convenciones obligatorias de Aithera

Claude Code debe respetar estas convenciones al implementar V0.7.1:

### Backend Python

- SQLAlchemy 2.0: from sqlalchemy.orm import declarative_base, sessionmaker. NUNCA sqlalchemy.ext.declarative.

- Pydantic v2: model.model_dump() (nunca .dict()), from_attributes=True en schemas de respuesta.

- Logs: from app.core.logging_config import get_system_logger, log_error, log_info.

- Singletons: usar ai_manager, tool_manager, memory_manager, agent_manager (ya importados en main.py).

- Alembic: cualquier cambio de modelo ORM requiere nueva migracion. En V0.7.1 NO hay cambios de modelo.

### Frontend TypeScript/React

- Estado global: Zustand (store/ y stores/). No useState para estado compartido entre paginas.

- Cliente HTTP: siempre api.* de src/lib/api.ts. Nunca fetch directo en componentes.

- HashRouter: siempre. Electron usa file:// y rutas absolutas no funcionan.

- Streaming SSE: useRef para acumular chunks, no useState (patron obligatorio, bug previo).

- Estilos: Tailwind + variables CSS (text-ink, bg-base-950, text-accent). Sin estilos inline salvo casos excepcionales.

### Seguridad

- Envio de emails: el campo confirmed=True es OBLIGATORIO. No eliminar esta validacion.

- OAuth tokens: guardados en %APPDATA%/Aithera/google_token.json. No en BD, no en logs.

- API keys en BD: texto plano es deuda tecnica aceptada para V0.7.x. No introducir nuevas.

# 7. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasificar emails urgentes aumenta latencia de /process-inbox | Alta | Media | Limitar a max_no_rule_classif=10 emails sin regla. La heuristica de Oleada 3 eliminara este problema. |
| classify_email() falla si la IA no responde JSON valido | Media | Baja | El email_tool.py ya tiene try/except con fallback a 'informational'. El nuevo bloque debe usar el mismo patron. |
| detect_calendar_conflicts() con Google Calendar aumenta llamadas a GCal API | Media | Baja | Cachear la respuesta de list_events() por fecha dentro del loop de process-inbox (calcular una vez, reutilizar para todos los emails del dia). |
| Refactor de detect_meeting_proposal() rompe callsites | Media | Alta | Oleada 3 requiere buscar todos los .get('is_meeting_proposal') y .get('datetime_iso') en email_assistant.py y actualizarlos. Hacer grep antes de implementar. |
| MeetingDetection frozen dataclass incompatible con JSON serialization | Baja | Media | Convertir a dict antes de devolver en la respuesta HTTP: dataclasses.asdict(detection). |

# 8. Flujo completo del Email Assistant tras V0.7.1

Para referencia: como queda el flujo completo de /process-inbox despues de las 3 oleadas:

- Listar inbox (max_emails emails recientes via Gmail API).

- Para cada email:

  - a) Leer contenido completo (get_email).

  - b) Buscar regla que matchee (sender_emails > sender_domains > legacy).

  - c) Si NO hay regla:

    - - Heuristica determinista de reunion → si high confidence, log 'meeting' sin enviar.

    - - classify_email() via LLM → si urgent, log 'urgent'. Sino, skip.

  - d) Si HAY regla:

    - - Si detect_meeting_with_ia=True: heuristica + LLM en dos etapas.

    - - Si es reunion: detect_calendar_conflicts(start, end) con CalendarAvailability + GCal.

    - - Si libre: generate_meeting_accept_reply() → accion segun rule.action.

    - - Si ocupado: find_free_slots() + generate_meeting_reschedule_reply() → accion.

    - - Si no es reunion: render_template() → accion segun rule.action.

- Devolver {processed: [...con activity_id...], count: N}.

- Frontend: construir toast contextual con subjects de alertas y urgentes.

Este flujo respeta todos los principios de Aithera: La IA razona (clasifica, detecta, genera), Aithera decide (aplica reglas, comprueba calendario, elige accion), ejecucion controlada (whitelist de herramientas, confirmed=True para envios).

# 9. Verificacion final del sistema completo

Despues de completar las 3 oleadas, verificar el sistema de extremo a extremo:

### Test E2E 1 — Email urgente sin regla

- Enviar email de prueba desde cuenta secundaria con asunto 'URGENTE: servidor caido'

- Pulsar 'Procesar inbox ahora'

- El toast debe decir: '1 urgente: "URGENTE: servidor caido"'

- En el dashboard, la stat card Urgentes muestra 1

- El filtro Urgentes en el dashboard muestra la entrada

### Test E2E 2 — Reunion con calendario libre

- Crear una regla para la cuenta secundaria (sender_emails: [tu_cuenta@gmail.com])

- Enviar email: 'Podemos quedar el viernes a las 11?' desde esa cuenta

- Pulsar 'Procesar inbox ahora'

- El toast debe decir: '1 reunion: "Podemos quedar el viernes..."'

- En la seccion Propuestas, aparece con status 'Esperando confirmacion' (si hay regla auto_send)

- En Gmail de la cuenta secundaria, llega una respuesta aceptando la reunion

### Test E2E 3 — Reunion con calendario ocupado

- Crear un bloque en CalendarAvailability para el viernes a las 11-12 (status: busy)

- Enviar el mismo email de reunion

- El sistema debe detectar el conflicto y proponer nueva fecha

- La respuesta enviada debe contener la nueva fecha sugerida

### Test E2E 4 — Heuristica rapida sin LLM (Oleada 3)

- Enviar email: 'Let's schedule a call for next tuesday at 10am'

- En los logs del backend, verificar que se usa 'heuristic' y NO se llama a la IA

- El email se detecta correctamente como reunion

## Bump de version al completar las 3 oleadas

Una vez verificados todos los tests E2E, actualizar version:

- backend/app/main.py: version='0.7.1'

- backend/app/core/config.py: VERSION = '0.7.1'

- frontend/package.json: "version": "0.7.1"

- Actualizar la seccion 1 de CLAUDE.md: Version real → 0.7.1, añadir V0.7.1 a Fases completadas

Commit final: feat: Aithera V0.7.1 — Email Assistant refactor (bugs 1+2 + patron GAIA)

Documento preparado por Claude Cowork | Julio 2026 | Basado en auditoria real del repositorio Aithera V0.7.0